陆丰市人民政府关于2023年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告

——2024年10月17日在陆丰市第十六届人民代表大会

常务委员第二十九次会议上

陆丰市审计局局长  陈雄伟

主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，报告2023年度本级预算执行和其他财政收支的审计情况，请予审议。

根据审计法及相关规定，经市委审计委员会批准，市审计局审计了2023年度本级预算执行和其他财政收支情况。审计结果表明，在市委、市政府的正确领导下，我市各镇（街、场、办）各部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全面落实省委“1310”具体部署、汕尾市委党建引领“三六九”工程，稳步推进“百千万工程”、绿美陆丰生态建设、制造业当家等各项部署。

——“百千万工程”实现“开局红”，镇域实力持续壮大。荣获全省第三届乡村振兴大擂台“六强”县称号、成功入选国家农业现代化示范区、通过“四好农村路”全国示范县创建结果验收、获评2022年度“广东省十大乡村振兴示范带”，碣石镇、东海镇六驿村等16个村上榜全省“百千万工程”首批典型镇村，全年新创建国家级名特优新区域品牌2个，省级名牌产品6个。

——教育发展水平稳步提升，高质量就业工程深入开展。投入资金1.83亿元，新改扩建10所义务教育学校和1所公办幼儿园，优质公办学位资源不断扩大，新增就业人员19266人，失业人员再就业8005人，就业困难人员实现再就业602人，城镇登记失业率控制在3%以内。

——综合交通体系持续完善，平台建设提质提速。汕汕铁路顺利通车，高铁枢纽一体化（一期）项目建设工程如期完工，揭普惠高速公路南延线、国道228线陆丰市甲子至南塘段改建工程等项目加速推进。全年投入工业园区基础设施建设约3.5亿元，园区承载能力不断增强。

——审计整改总体格局日益成熟定型，“下半篇文章”进一步彰显权威高效要求。把审计整改“下半篇文章”与揭示问题“上半篇文章”摆在同等重要位置一体推进，全面整改、专项整改、重点督办相结合的审计整改总体格局更加成熟定型。《陆丰市人民政府关于2022年度本级预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中反映的110个问题，截至2024年6月底，已落实整改88个，整改完成率为80%，整改问题金额2966.22万元。

一、财政管理审计情况

（一）市级财政管理审计。

2023年，本级一般公共预算总收入104.88亿元，总支出98.25亿元。收支相抵，年终结转结余6.63亿元；本级政府性基金预算总收入48.13亿元，总支出48.1亿元，年终结余0.03亿元；本级国有资本经营预算总收入580万元，总支出540万元，年终结余40万元；本级社会保险基金预算总收入7.16亿元，总支出3.69亿元,年终结余3.47亿元。审计结果表明，2023年陆丰市财政部门在财政运转较为困难状况下，能够将“过紧日子”作为理财方针，按照“有保有压有调”的原则，通过大幅压减一般性支出和非重点非刚性支出，将压减腾出的资金用于保障基层“三保”，尽力维持财政运行。

重点审计了本级预算编制、预算执行管理、专项资金管理使用等方面，发现的主要问题：

1.代编预算规模较大。2023年市本级一般公共预算安排支出合计611889万元，其中支出未按规定列示具体单位和项目占年初本级公共预算支出总额31.58%。

2.少编预算。市财政局未将7项转移支付资金编入2023年预算草案，涉及金额983.99万元。

3.存在逾期清算代理银行垫付资金情况。2023年1月至12月均存在代理银行垫付资金情况。2023年底，市财政筹集资金归还银行代垫资金，银行垫付资金实现清零。上述垫付资金已于2024年5月31日完成清算。

4.历年挤占专项资金、债券资金、债券还本付息资金449176.3万元。

5.资金执行率低。一是有65笔转移性支付资金截至2024年4月12日总体执行率23.26%；二是陆丰市2023年保运转支出的预算执行数仅占预算数的58.41%。

6.暂付性款项管理不到位。截至2023年底，市财政局未消化暂付性存量款项255019万元。

7.往来款清理不及时。截至2023年底，市财政局其他应付款中存量资金余额16226.16万元，未及时进行清理结算。

（二）市级部门预算执行审计。

结合各单位领导干部经济责任审计、财务收支情况审计，对预算单位及下属单位预算执行情况进行审计。发现的主要问题:

1.违规发放津贴补贴261.62万元。1个单位违规自立项目发放津贴补贴228.33万元，2个单位违规发放生育津贴33.29万元。

2.非税收入、清理清退费用未上缴财政。一是5个单位非税收入未及时上缴财政，涉及金额122.73万元；二是1个单位清退的违规资金9.9万元未及时上缴国库。

3.货币现金管理不规范。5个单位超出规定范围和限额使用现金180.66万元；1个单位违规用长期不结算的借款单顶替库存现金16.34万元。

4.政府采购程序不规范。5个单位自行采购应当纳入政府集中采购的项目，涉及金额223.99万元；1个单位通过单一采购方式采购监控设备及安装服务0.36万元；2个单位招投标手续不规范，如未在规定平台发布招标公告和公示信息、评标上会时间晚于通知中标时间、存在泄露标底行为等。

5.超预算支出。1个单位超预算支出物业管理费73.33万元。

6.未按规定代扣代缴个人所得税。2个单位未履行代扣代缴个人所得税，涉及金额40.28万元。

7.财务管理不规范。一是7个单位未按规定及时清理各种代管代收费、往来款；二是部分单位新购置固定资产无登记入账、固定资产账实不符、固定资产未按规定盘点；三是部分单位原始凭证不规范、缺失，如业务接待费报销凭证无接待公函和接待清单、购买办公物品、水电材料未按规定办理实物移交或验收证明手续等；四是部分单位未按规定实行村账镇管；五是部分单位工会未按规定单独开立银行账户和未单独建账；六是部分单位大额财政资金支出和重大经济决策事项未按规定集体决策等。

8.合同管理不规范。1个单位清理不规范集体经济合同工作不到位，未清理26宗不规范农村集体经济合同；2个单位存在没有办理单位法人授权委托，由单位其他人员擅自代理单位签订合同情况。

二、地方政府专项债券管理使用审计情况

审计结果表明，有关部门能加强地方政府专项债券管理，积极发挥专项债券资金作用，有效拉动投资。发现的主要问题：

（一）违规使用债券资金。1个单位违规使用债券资金垫付其他项目支出，涉及金额972.30万元。

（二）债券项目虚列支出进度。陆丰市4个项目以预拨土地征收及拆迁补偿的名义，将债券资金转入陆丰市土地储备中心，虚列支出进度。

（三）债券项目资金闲置。10个2023年债券项目资金闲置，涉及金额43731.74万元。

（四）债券项目施工单位以虚假工程量申报进度款。2个项目单位多报未实施的工程量，涉及金额667.30万元。

（五）债券项目未按施工设计图纸要求施工。2个债券项目未按设计图纸要求施工，涉及金额127.22万元。

（六）债券项目工程预算财政评审工作严重滞后。2个债券项目开工超过1年才开展工程预算财政评审。

三、重点民生资金审计

（一）2023年陆丰市十件民生实事养老服务体系建设落实情况跟踪审计。发现的主要问题:

1.市卫健局2023年家庭医生签约工作不规范。一是老年人健康管理统计数据不实；二是家庭医生签约合同管理不规范。

2.市民政局项目验收监管不到位。一是未按期完成2023年居家养老服务项目；二是大安镇安北村综合养老服务中心提升项目未如实验收；三是特殊困难老年人家庭适老化改造服务项目验收手续不规范。

3.市卫健局对新增医养结合机构监管不到位。一家医养结合机构未按养老机构医务室基本标准配备设施，且未制定相关管理制度。

4.市民政局履行监督职责不到位。2个养老服务中心示范点均未配备消防安全设备、器材和设置消防安全标志，存在安全隐患。

5.65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率低。截至2023年12月31日，全市65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理服务率为48.86%。

（二）2022年至2023年6月医疗保险基金管理使用情况专项审计调查项目。发现的主要问题:

1.对医疗机构办理门特待遇认定业务监督检查不到位。2022年至2023年6月底，相关部门对医疗机构办理门特待遇认定业务进行指导、监督过程中，监督检查不到位，部分医疗机构存在管理不规范，未严格按照经办规程的要求和标准填写门特病种待遇认定表。

2.未完成药品和医用耗材约定采购量。截至2023年6月30日，有7家医疗机构在已经开展的国家第四批、第五批药品集采工作中，未完成约定采购量；有4家医疗机构在已经开展的广东省医疗机构超声刀头、人工关节集中带量采购工作中，未完成约定采购量。

3.未优先采购中选药品。截至2023年6月30日，有5家医疗机构未优先采购国家第四批、第五批药品集采中选结果表中的中选药品，采购非中选药品，涉及10项药品计431.82万元。

4.医疗机构多收费。两家单位违规多收费，涉及医保基金75.99万元；一家单位重复收费，涉及医保基金1.51万元；一家单位违规串换项目多收费，涉及医保基金0.52万元；一家单位多收取精神病患者床位费，涉及医保基金5.66万元。

四、公共投资项目审计

重点审计了3个工程项目，结合其他审计项目对被审计单位工程建设项目进行延伸审计，发现的主要问题:

（一）前期工作不实。一是3个工程项目初步设计未报相关部门审批；二是1个工程项目勘察文件未报相关部门审查；三是3个已开工工程项目未及时办理施工许可证；四是1个建设项目现场使用的施工图设计文件未经审查批准；五是1个建设项目实施单位未编制余土处置方案。

（二）工程造价控制不严。一是3个工程项目多计工程款111.76万元；二是1个工程预算未经财政部门审核。

（三）工程实施管理不规范。1个单位部分工程未按规定办理设计变更手续；3个工程项目未能按合同约定的期限完成工程项目，最长与合同约定完成时间逾期约26个月；3个工程项目监理单位履职不到位。

（四）未按规定开展竣工验收、工程结算和竣工财务决算。1个已完工建设工程项目未及时组织验收；1个工程项目的工程竣工图文件中缺少竣工平面图；4个已竣工工程项目未按规定及时编制竣工财务决算。

（五）履约担保管理不严。1个工程项目未及时敦促承包方按合同约定提供履约担保628.62万元；1个工程项目违规预留工程质量保证金530.13万元。

（六）已竣工验收工程项目无法使用，长期闲置。1个工程项目于2022年2月竣工验收合格，建成后由于道路不通，排污排水无法解决，导致长期无法使用。

五、企业审计情况

审计了3个企业，发现的主要问题:

（一）费用报销不规范。1个企业职工重复报销通讯费0.96万元；1个企业使用不合规票据报销食堂费用171.78万元；1个企业公务用车加油费用凭证附件不完整。

（二）未严格执行工资总额预算方案。1个企业未按有关规定编制工资总额预算方案，未将工资总额预算方案报陆丰市国有资产监督管理局备案或核准。

（三）未按规定缴纳印花税。1个企业未按规定缴纳合同印花税1.35万元。

（四）超范围支付工会经费。1个企业超范围支付工会经费1.42万元。

（五）未为部分职工办理社会保险和缴存住房公积金。1个企业2020至2022年未为部分职工办理社会保险及缴存住房公积金。

（六）财政拨款结余资金91.43万元未上缴国库。1个企业将特定用途的财政结余资金91.43万元转入公司其他账户直接使用，未按规定上缴国库。

（七）会计核算不规范。2个企业长期股权投资账实不符；1个企业2020至2023年未按规定摊销无形资产、未对不良资产计提减值准备等。

六、审计建议

按照市委、市政府的决策部署和工作要求，结合审计反映的情况与问题，审计建议：

（一）要加强预算编制工作，提高预算编制的科学性、合理性。市财政局要严格执行《中华人民共和国预算法》，一是贯彻“量入为出”原则，严格依据真实合理的预算收入情况，以兜牢三保底线为基础，合理安排预算支出；二是要厉行节约坚持“过紧日子”，不断优化财政支出结构，严控一般性支出，对新增的本级财力支出，要严格论证审核，强化财政运行风险管控。

（二）加强预算收入组织工作，提升财政保障能力。一是完善预算收入的征收管理制度，建立多部门联动机制，堵塞管理漏洞，加大应缴未缴收入的清理力度，确保相关收入应收尽收。二是充分挖掘预算收入潜力，加大对砂、石等矿产资源资产的合理利用，盘活政府资产资源，加大对存量资金等的清理统筹力度。三是积极拓宽本级财力财源，主动作为，加强与上级业务主管部门的对接，积极争取上级资金，切实提升财政保障能力。

（三）强化预算执行监督，提高财政资金管理使用的安全性、规范性、有效性。一是要依托“数字财政”平台，充分发挥信息化管理手段，加强对预算执行情况的监管，及时采取有效措施纠正违规行为。二是要加强对预算执行单位的督导，压实业务主管部门资金分配和使用的责任，将重大资金的使用纳入市政府重点督办事项，对涉及民生领域的资金，要及时安排到位。三是加强资金支付和清算管理，严格执行国库集中支付制度，及时办理清算。四是加强绩效考核工作，进一步提升绩效评价覆盖面，加大对重大政策、重大项目资金使用进度、绩效管理的检查力度，强化绩效评价结果在年度预算安排上的运用，倒逼预算单位重视资金使用绩效。

本报告反映的是本级预算执行和其他财政收支审计发现的主要问题，对这些问题，审计部门已依法征求被审计单位意见并出具审计报告，对相关问题线索，已按规定移交相关部门进一步查处。有关单位正在积极整改。下一步，陆丰市审计局将加强跟踪督促，陆丰市人民政府将按有关规定向市委审计委员会报告整改情况。

主任、各位副主任、各位委员：

今年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。审计机关将更加紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记视察广东重要讲话、重要指示精神，在省委省政府、汕尾市委市政府和陆丰市委坚强领导下，依法忠实履行职责，自觉接受市人大及其常委会监督，踔厉奋发、赓续前行、奋勇争先，在奋进中国式现代化新征程上书写陆丰高质量发展新篇章！